Отчет

по результатам проверки целевого и эффективного использования средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг.

6 августа 2020 года                                                                                    город Элиста

Старшим инспектором Контрольно-счетной комиссии города Элисты Зердеевой С.А. в соответствии с планом работы Контрольно-счетной комиссии города Элисты на 2020 год, распоряжением Контрольно-счетной комиссии города Элисты от 10.06.2020 года № 11 проведена проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг. в МКДОУ «Детский сад №24» (ИНН 0814138375).

Проверка проводилась с ведома заведующего МКДОУ «Детский сад № 24» Горяевой С.М., в присутствии главного бухгалтера Управления образования Администрации города Элисты Дорджиевой И.Б.

Проверка начата 15 июня 2020 года, закончена 17 июля 2020 года.

- Общие сведения.

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение комбинированного вида «Детский сад № 24» - полное наименование, сокращенное наименование – МКДОУ «Детский сад» № 24, является некоммерческой организацией, созданной в целях оказания услуг, выполнения работ в сфере образования на основании постановления Мэрии г. Элисты от 23.12.2011г. № 3079.

Место нахождения образовательной организации МКДОУ «Детский сад №24»: 358003, Республика Калмыкия, г. Элиста, 2 микрорайон, д.4.

Организационно-правовая форма образовательной организации МКДОУ «Детский сад № 24»: казенное учреждение.

Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование город Элиста.

Функции и полномочия учредителя и собственника имущества Учреждения в соответствии с федеральными законами, законами Республики Калмыкия, нормативными правовыми актами города Элисты осуществляет Администрация города Элисты (далее – Учредитель).

Образовательная организация является юридическим лицом, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета, открытые в Отделении по г. Элиста Управления Федерального казначейства по Республике Калмыкия, печать со своим наименованием, бланки, штампы. Образовательная организация от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с федеральными законами.

В проверяемом периоде МКДОУ «Детский сад» № 24 осуществляло расчетные операции через лицевой счет, открытый в Управлении Федерального казначейства по Республике Калмыкия:

- лицевой счет получателя бюджетных средств № 03053006630 (дата открытия 19.01.2012г.), расчетный счет № 40204810800000000258 в Отделении – Национальном банке Республики Калмыкия г. Элиста.

Ответственными за ведение финансово-хозяйственной деятельности в проверяемом периоде являлись:

с правом первой подписи:

- заведующий Горяева С.М. с 25.11.2002г. по настоящее время (распоряжение Мэрии города Элисты Республики Калмыкия от 22.11.2002 г. № 1969р).

с правом второй подписи:

- главный бухгалтер Дорджиева И.Б. с 11.01.2013 г. по настоящее время (Договор на оказание услуг по бухгалтерскому обслуживанию № 91 от 11.01.2013г.).

В целях реализации закупочной деятельности для обеспечения муниципальных нужд, в соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) утверждено «Положение о контрактном управляющем МКДОУ «Детский сад №24»» (Приказ №78 от 30.11.2017г.) и назначены контрактным управляющим МКДОУ №24:

- с 01.12.2017 г. Чудаева Э.П. – заведующий по административно-хозяйственной деятельности (Приказ № 78 от 30.11.2017г);

- с 18.11.2019 г. Горяева С.М. – заведующий МКДОУ № 24 (Приказ № 70 от 18.11.2019 г.).

- Проверка правомерности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на создание дополнительных мест для детей в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в 2018-2019 гг.

Региональная программа «Создание в Республике Калмыкия (исходя из прогнозируемой потребности) дополнительных мест для детей  в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в 2018-2020 годы» утверждена Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 года № 134.

Ответственный исполнитель программы – Министерство образования и науки Республики Калмыкия. Соисполнители Программы – Администрации районных муниципальных образований Республики Калмыкия и г. Элиста.

Цель Программы – создание в Республике Калмыкия дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в организациях, реализующих программы дошкольного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и воспитания.

Задачи Программы – достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, в том числе для детей от 1,5 до 3 лет.

Сроки реализации программы: 1 этап – 2018 год, 2 этап – 2019 год, 3 этап – 2020 год.

В целях реализации программных мероприятий, между Министерством образования и науки Республики Калмыкия и Администрацией города Элисты заключено Соглашение № 2-ДОУ от 27.06.2018 г. о предоставлении из республиканского бюджета бюджету города Элисты субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.

Предметом данного Соглашения является предоставление из бюджета Республики Калмыкия в 2018-2020 годах бюджету города Элисты субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных Региональной программой, утвержденной Постановлением  Правительства Республики Калмыкия от 15 мая 2018 года №134, предусмотренной по разделу 07 «Образование», подразделу 01 «Дошкольное образование», по целевой статье «05 1 09 R1596», наименование направления расходов: субсидии бюджетам муниципальных образований на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Строительство пристройки МКДОУ «Детский сад №24», г.Элиста, вид расходов 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности» в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного образования» Государственной программы «Развитие образования Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Республики Калмыкия от 7 мая 2013 года №214.

Согласно пункту 2.1. Соглашения общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете города Элисты на финансирование обеспечение расходных обязательств, на исполнение которых предоставляется Субсидия, составляет: в 2018 году - 91 177 100, 00 руб., в 2019 году - 91 177 100,00 руб.

Согласно пункту 2.2 Соглашения общий объем Субсидий, предоставляемой из республиканского бюджета бюджету города Элисты исходя из выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства муниципального образования, на исполнение которого предоставляется Субсидия, уровня софинансирования, равного 100%, составляет в 2018 году не более 91 177 100, 00 руб., в 2019 году не более 91 177 100,00 руб.

Впоследствии, 24.10.2018 года Дополнительным соглашением № 1 пункты 2.1 и 2.2 были изменены в части «в 2019 году» с «91 177 100,00 руб.» на «91 176 500,00 руб».

На основании решения Элистинского городского Собрания от 27.12.2017 г. № 3 «О бюджете города Элисты на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями)  Управлению образования г. Элисты доведены лимиты бюджетных обязательств до МКДОУ «Детский сад № 24» на реализацию программных мероприятий на 2018 год на общую сумму 13 025 300  руб.

На основании решения Элистинского городского Собрания от 26.12.2018г. № 2 «О бюджете города Элисты на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями)  Управлению образования г. Элисты доведены лимиты бюджетных обязательств до МКДОУ «Детский сад № 24» на реализацию программных мероприятий на 2019 год на общую сумму 11 679 717 руб.

На основании Уведомления  Министерства образования и науки Республики Калмыкия от 27.06.2018 г. № 19 Финансовое управление Администрации города Элисты Уведомлением об изменении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по расходам бюджета города Элисты на 2018 год  и на плановый период 2019 и 2020 годов довело бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Управлению образования города Элисты по расходам на увеличение стоимости основных средств для МКДОУ №24 в размере 13 025 300,00 руб. по КЦСР 31101R1596 по КВР 414 (310.04).

В 2019 году доведены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств Управлению образования города Элисты по расходам на увеличение стоимости основных средств для МКДОУ №24 в размере 11 679 717,00 руб.

Закупка «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 24» включена в план-график закупок на 2018 год версии 1 от 20.09.2019 идентификационный код закупки 183081413837508160100100070044120414 с начальной (максимальной) ценой контракта в размере 24 705 017,00 рублей. Источник финансирования: федеральный бюджет – 24 705 017,00 рублей.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) планом-графиком закупок на 2018 год версии 1 от 20.09.2018 г. предусмотрен путем проведения электронного аукциона, с объемом финансового обеспечения на общую сумму 24 705 017,00 руб., в том числе планируемые платежи в 2018 году составили 13 025 300,00 руб., в 2019 году – 11 679 717,00 руб.

МКДОУ Детский сад № 24 провел процедуру электронного аукциона:

| 21.09.2018 | Размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 21.09.2018 №0105300000718000139» |
| --- | --- |
| 21.09.2018 | Закупка №0105300000718000139 автоматически переведена на этап «Подача заявок» |
| 05.10.2018 | Размещен документ «Разъяснение положений документации об электронном аукционе от 05.10.2018 №РД1» |
| 05.10.2018 | На электронную площадку РТС-тендер успешно передано разъяснение № №РД1 положений документации по запросу ЭП № RTS_req100231644 |
| 07.10.2018 | Закупка №0105300000718000139 в части документа Извещение о проведении электронного аукциона от 21.09.2018 №0105300000718000139 автоматически переведена на этап «Работа комиссии» |
| 08.10.2018 | От электронной площадки РТС-тендер получен протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. |
| 10.10.2018 | Закупка №0105300000718000139 вручную переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено» |

Согласно  Протоколу рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0105300000718000139 от 08.10.2018 года по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе. На основании части 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ аукцион признан несостоявшимся.

МКДОУ Детский сад№24 провел повторную процедуру электронного аукциона:

| 08.10.2018 | Размещен документ «Извещение о проведении электронного аукциона от 08.10.2018 №0105300000718000150» |
| --- | --- |
| 08.10.2018 | Закупка №0105300000718000150 автоматически переведена на этап «Подача заявок» |
| 24.10.2018 | Закупка №0105300000718000150 в части документа Извещение о проведении электронного аукциона от 08.10.2018 №0105300000718000150 автоматически переведена на этап «Работа комиссии» |
| 24.10.2018 | От электронной площадки РТС-тендер получен протокол рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе. |
| 29.10.2018 | Закупка №0105300000718000150 вручную переведена на этап «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) завершено» |

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе № 0105300000718000150 от «24» октября 2018 г. по окончанию срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана 1 (одна) заявка на участие в аукционе.

Электронный аукцион признан несостоявшимся, согласно ч. 16 ст. 66 Федерального закона № 44-ФЗ.

По результатам рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе единая комиссия приняла решение о соответствии ООО «АлексСтрой» (358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, дом 36), подавшего единственную заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе (основание ч.1 ст.71 Федерального закона № 44-ФЗ).

Таким образом, Учреждением проведена закупка «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» включенный в план-график закупок на 2018 год, на общую сумму 24 705 017,00 руб., в том числе предельные лимиты бюджетных обязательств 2018 года составили 13 025 300,00 руб., 2019 года – 11 679 717,00 руб.

Между Учреждением и ООО «АлексСтрой» заключен Контракт № Ф.2018.520167 от 06.11.2018 г. на выполнение работ по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» г. (далее – Контракт).

Цена всех Работ по настоящему Контракту определена на основании сметы и составляет 24 705 017,00 руб.

Согласно Контракту, способом обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по Контракту является безотзывная банковская гарантия, сумма обеспечения исполнения обязательств по Контракту составляет – 1 235 250,85 руб. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации.

Банковская гарантия № 18777-447-280924 от 25.10.2018 года выданная ПАО «БИНБАНК» (ИНН 5408117935) в городе Москва на сумму 1 235 250,85 рублей, действующая до 31.01.2020 года включительно. Данная банковская гарантия принята к бухгалтерскому учету 25.10.2018 года в сумме 1 235 250,85 руб., возврат отражен 31.12.2019 года в сумме 1 235 250,85 руб.

В ходе проверки  произведена сверка фактически выполненных и предъявленных к оплате работ по формам КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» и КС-3 «Справка о стоимости выполненных работ и затрат» на предмет соответствия проектно-сметной документации, нарушений и отклонений не выявлено. Все КС-3 подписаны подрядчиком ООО «АлексСтрой», заведующим МКДОУ «Детский сад №24», согласованы со специалистом планово-экономического отдела. Все КС-2 подписаны подрядчиком ООО «АлексСтрой», заведующим МКДОУ «Детский сад №24», согласованы со специалистом планово-экономического отдела и начальником отдела строительного контроля ПИР по строительству и дорогам МКУП «ДЗЗС г. Элиста».

(Табл. № _)

| № п/п | №, дата КС-3 | сумма КС-3 (руб.) | №, дата КС-2 | сумма КС-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | №1 от 30.11.2018г | 5 736 240,00 | №1/1 от 30.11.2018 г | 3 686 234 |
|  |  |  | №1/2 от 30.11.2018 г | 130 070 |
|  |  |  | №1/3 от 30.11.2018 г | 124 565 |
|  |  |  | №1/4 от 30.11.2018 г | 111 292 |
|  |  |  | №1/5 от 30.11.2018 г | 285 080 |
|  |  |  | №1/6 от 30.11.2018 г | 1 063 946 |
|  |  |  | №1/7 от 30.11.2018 г | 94 419 |
|  |  |  | №1/8 от 30.11.2018 г | 237 718 |
|  |  |  | №1/9 от 30.11.2018 г | 2 916 |
| 2 | №2 от 14.12.2018г | 7 289 060 | №2/1 от 14.12.2018 г | 3 700 853 |
|  |  |  | №2/2 от 14.12.2018 г | -817 110 |
|  |  |  | №2/3 от 14.12.2018 г | 1 510 552 |
|  |  |  | №2/4 от 14.12.2018 г | 2 684 706 |
|  |  |  | №2/5 от 14.12.2018 г | 210 059 |
| 3 | №3 от 29.01.2019г | 2 194 982 | №3/1 от 29.01.2019г | 1 103 200 |
|  |  |  | №3/2 от 21.01.2019г | 85 708 |
|  |  |  | №3/3 от 29.01.2019г | 113 410 |
|  |  |  | №3/4 от 29.01.2019г | 168 924 |
|  |  |  | №3/5 от 29.01.2019г | 161 929 |
|  |  |  | №3/6 от 29.01.2019г | 111 966 |
|  |  |  | №3/7 от 29.01.2019г | 352 436 |
|  |  |  | №3/8 от 29.01.2019г | 97 409 |
| 4 | №4 от 12.02.2019г | 937 450 | №4/1 от 12.02.2019г | 322 300 |
|  |  |  | №4/2 от 12.02.2019г | 600 713 |
|  |  |  | №4/3 от 12.02.2019г | 14 437 |
| 5 | №5 от 26.02.2019г | 344 326 | №5/1 от 26.02.2019г | 208 274 |
|  |  |  | №5/2 от 26.02.2019г | 49 946 |
|  |  |  | №5/3 от 26.02.2019г | 25 985 |
|  |  |  | №5/4 от 26.02.2019г | 60 121 |
| 6 | №6 от 12.03.2019г | 452 158 | №6/1 от 12.03.2019г | 71 284 |
|  |  |  | №6/2 от 12.03.2019г | 75 190 |
|  |  |  | №6/3 от 12.03.2019г | 305 684 |
| 7 | №7 от 21.03.2019г | 2 532 317 | №7/1 от 21.03.2019г | 1 152 384 |
|  |  |  | №7/2 от 21.03.2019г | 210 337 |
|  |  |  | №7/3 от 21.03.2019г | 80 921 |
|  |  |  | №7/4 от 21.03.2019г | 71 363 |
|  |  |  | №7/5 от 21.03.2019г | 438 959 |
|  |  |  | №7/6 от 21.03.2019г | 75 190 |
|  |  |  | №7/7 от 21.03.2019г | 25 984 |
|  |  |  | №7/8 от 21.03.2019г | 66 424 |
|  |  |  | №7/9 от 21.03.2019г | 66 424 |
|  |  |  | №7/10 от 21.03.2019г | 344 331 |
| 8 | №8 от 21.03.2019г | 719 758 | №8/1 от 21.03.2019г | 719 758 |
| 9 | №9 от 04.04.2019г | 1 181 679 | №9/1 от 04.04.2019г | 193 446 |
|  |  |  | №9/2 от 04.04.2019г | 391 296 |
|  |  |  | №9/3 от 04.04.2019г | 455 224 |
|  |  |  | №9/4 от 04.04.2019г | 251 237 |
|  |  |  | №9/5 от 04.04.2019г | 22 741 |
|  |  |  | №9/6 от 04.04.2019г | 72 496 |
|  |  |  | №9/7 от 04.04.2019г | 276 341 |
|  |  |  | №9/8 от 04.04.2019г | 112 120 |
|  |  |  | №9/9 от 04.04.2019г | -40 384 |
|  |  |  | №9/10 от 04.04.2019г | -130 070 |
|  |  |  | №9/11 от 04.04.2019г | -113 410 |
|  |  |  | №9/12 от 04.04.2019г | -14 437 |
|  |  |  | №9/13 от 04.04.2019г | -49 946 |
|  |  |  | №9/14 от 04.04.2019г | -124 565 |
|  |  |  | №9/15 от 04.04.2019г | -168 924 |
|  |  |  | №9/16 от 04.04.2019г | -97 409 |
|  |  |  | №9/17 от 04.04.2019г | -111 292 |
|  |  |  | №9/18 от 04.04.2019г | -85 708 |
|  |  |  | №9/19 от 04.04.2019г | 95 916 |
|  |  |  | №9/20 от 04.04.2019г | 95 916 |
|  |  |  | №9/21 от 04.04.2019г | 151 091 |
| 10 | №10 от 18.04.2019г | 2 403 392 | №10/1 от 18.04.2019г | 99 974 |
|  |  |  | №10/2 от 18.04.2019г | 1 274 233 |
|  |  |  | №10/3 от 18.04.2019г | 583 347 |
|  |  |  | №10/4 от 18.04.2019г | 222 919 |
|  |  |  | №10/5 от 18.04.2019г | 222 919 |
| 11 | №11 от 15.05.2019г | 903 637 | №11/1 от 15.05.2019г | 181 448 |
|  |  |  | №11/2 от 15.05.2019г | 20 911 |
|  |  |  | №11/3 от 15.05.2019г | 345 742 |
|  |  |  | №11/4 от 15.05.2019г | 159 600 |
|  |  |  | №11/5 от 15.05.2019г | 61 734 |
|  |  |  | №11/6 от 15.05.2019г | 20 000 |
|  |  |  | №11/7 от 15.05.2019г | 57 101 |
|  |  |  | №11/8 от 15.05.2019г | 57 101 |
| 12 | №12 от 30.05.2019г | 10 018 | №12/1 от 13.05.2019г | 18 339 |
|  |  |  | №12/2 от 30.05.2019г | -6 730 |
|  |  |  | №12/3 от 30.05.2019г | -1 591 |
| Итого: |  | 24 705 017 |  | 24 705 017 |

В 2018-2019 гг. на реализацию программных мероприятий МКДОУ «Детский сад № 24» заключены муниципальные контракты и прямые договоры, финансируемые из бюджета города Элисты, на общую сумму 1 351 780,39 руб., в том числе:

- на инженерно-геологические изыскания под строительство одноэтажной пристройки на две групповые ячейки по 20 детей Договор подряда №21-ФГ-ИИ-18 от 15.03.2018г на сумму 70 000,00 руб. с ООО Фирма «Геотехника», акт сдачи-приемки выполненных работ №1 от 11.05.2018г. на сумму 70 000,00 руб.,  результат работы – Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки проектной документации. Выплачен аванс в сумме 21 000,00 руб. (30% от общей суммы) платежное поручение №202080 от 26.03.2018г. на сумму 21 000,00 руб., предусмотренный договором. Выполненные работы по Договору оплачены Заказчиком в полном объеме.

- муниципальный контракт на оказание услуг № 11 от 19.06.2018 года  по государственной экспертизе проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта: Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя с переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад№24» с Государственным учреждением «Государственная экспертиза Республики Калмыкия».  Результатом работ является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствие (отрицательное заключение) представленной проектной документации требованиям законодательства. Цена Контракта составила в сумме 119 958,00 руб.  Акт № 251 от 20.06.2018г. на сумму 119 958,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –  Положительное (отрицательное) заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства № 08-1-0165-18 от 19.09.2018 г.

- муниципальный контракт на оказание услуг № 213-Д от 19.06.2018 г. с Государственным учреждением «Государственная экспертиза Республики Калмыкия», предмет контракта: определение достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства. Результатом работ является заключение Исполнителя о соответствии (положительное заключение) или несоответствии (отрицательное заключение) представленной проектной документации. Цена услуг составляет 20 000,00 рублей. Акт №255 от 20.06.2018 года на сумму 20 000,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –   Заключение №08-1-1-3-0058-18 от 19.09.2018 г.

- на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», договор №26 от 27.08.2018г. на сумму 292 755,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты». Проектно-сметная документация получена по акту сдачи-приемки выполненных работ (услуг) от 25.09.2018г на сумму 292 755,00 руб.

- договор  подряда на выполнение кадастровых работ №46 от 01.08.2018г. на сумму 7 000,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты» на изготовление межевого плана в связи с уточнением местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 08:14:030646:17, Акт №101 от 29.08.2018г на сумму 7 000,00 руб. ;

- на осуществление авторского надзора – с МУП «АПБ г.Элисты» (ИНН 0814166284) договор №53 от 08.11.2018г. на сумму 42 320,00 руб., Акт сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по Договору №53 от 08.11.2018 года на сумму 42 320,00 руб., Акт №232 от 05.11.2019г. на сумму 42 320,00 руб., оплачено платежным поручением №91 от 05.11.2019г в сумме 42 320,00 руб.;

- на разработку проектно-сметной документации на дополнительные работы по привязке проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад№24» договор №73 от 10.12.2018 года на сумму 95 546,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты». Акт №198 от 26.12.2018г на сумму 95 546,00 руб.

- на осуществление контроля и надзора за строительством – с МКУП «Дирекция Заказчика – застройщика строительства г.Элисты» (ИНН 0814169302), договор №9 от 06.12.2018г. на сумму 278 741,42 руб.(13 025 300,00 руб.*2,14%=278 741,42 руб), Акт № 11 от 04.12.2018г на сумму 122 755,54 руб., Акт № 19 от 14.12.2018г на сумму 155 985,88 руб.;

- на осуществление контроля и надзора за строительством – с МКУП «Дирекция Заказчика – застройщика строительства г.Элисты» (ИНН 0814169302), договор №12 от 09.01.2019г. на сумму 249 945,94 руб., Акт №2 от 19.04.2019г на сумму 51 432,58 руб., Акт №10 от 31 мая 2019 г на сумму 198 513,36 руб.;

- на выполнение лабораторных исследований – с ФБУ Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» (ИНН 0814163491), договор №145/2 от 04.07.2019г. на сумму 6 709,03 руб., Акт №00000826 от 23.07.2019г на сумму 6 709,03 руб.;

- на изготовление технической документации (технического паспорта и технического плана) объекта капитального строительства Договор №79 от 16.04.2019г. с МУП «АПБ г.Элисты» (ИНН 0814166284) на сумму 69 916,00 руб., Акт №56 от 16.05.2019г на сумму 69 916,00 руб.;

- на проведение энергетического обследования (энергоаудита) объекта – с ИП Пельдешов М.Ю., договор б/н от 02.07.2019г. на сумму 35 000,00 руб., результатом выполненных работ (оказанных услуг) является Энергетический паспорт, Акт №7 от 04.07.2019г. на сумму 35 000,00 руб.;

- электротехнические испытания и измерения электроустановок на объекте: здание пристроя на две групповые ячейки с теплым переходом к основному зданию – с ООО «Энергосфера» (ИНН 0816030592) на сумму 7000,00 руб., Акт выполненных работ №39/Э от 10.07.2019г на сумму 7 000,00 руб.;

- договор на выполнение топографо-геодезических работ №8 от 16.04.2019г. на сумму 20 902,00 руб. с МУП «АПБ г.Элисты» на выполнение топографической съемки в масштабе 1:500 по объекту «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», расположенному по адресу: РК, г.Элиста, 2 микрорайон, д.4 , Акт 74 от 16.04 2019г на сумму 20 902,00 руб.;

- договор на выполнение экспертных работ 178 от 08.08.2019г. с ГУ «Государственная экспертиза Республики Калмыкия» на проведение по заданию Заказчика повторной государственной экспертизы проектной документации объекта «Привязка проекта повторного применения «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» на сумму 35 987,00 руб., Акт №241 от 09.08.2019г на сумму 35 987,00 руб. Результат выполненных работ (оказанных услуг) –  Положительное заключение государственной  экспертизы №08-1-1-2-027047-2019 от 08.10.2019г.;

- договор о подключении к системе теплоснабжения № б/н от 18.02.2019г МКДОУ «Детский сад №24» и АО «Энергосервис». В связи с тем, что для подключения Объекта Заказчика к системе теплоснабжения Исполнителя не требуется проведения мероприятий по увеличению мощности и (или) пропускной способности сетей теплоснабжения, плата за подключение теплопотребляющих установок, тепловых сетей Объекта Заказчика к тепловым сетям Исполнителя не взимается.

Дебиторская и кредиторская задолженности на момент проведения проверки.

На момент проведения контрольного мероприятия дебиторская задолженность с контрагентами по данной программе отсутствует.

Кредиторская задолженность с контрагентами по данной программе имеется только с МКУП «Дирекция заказчика-застройщика строительства города Элисты» в сумме   528 687,36 руб. по состоянию на 01.07.2020 г.

МКДОУ «Детский сад №24» заключил с МКУП «Дирекция заказчика-застройщика строительства города Элисты» два договора: Договор № 9 от 06.11.2018г. и Договор № 12 от 09.01.2020г.

| Договор №, дата | Сумма договора (руб.) | Акт выполненных работ №, дата | Сумма акта выполненных работ | Кредиторская задолженность (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № 9 от 06.11.2018 г. | 278 741,42 | №11 от 04.12.2018г | 122 755,54 | 122 755,54 |
|  |  | №19 от 14.12.2018г | 155 985, 88 | 155 985, 88 |
| Договор № 12 от 09.01.2020 г. | 249 945,94 | №2 от 19.04.2019г | 51 432,58 | 51 432,58 |
|  |  | №10 от 31.05.2019г | 198 513,36 | 198 513,36 |
| Итого |  |  | 528 687,36 | 528 687,36 |

Таким образом, в нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) -  кредиторская задолженность по сведениям бухгалтерской отчетности составила 528 687,36 руб.

Акты приемки объекта по объекту «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад №29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24» (в приложениях к Акту):

- акты освидетельствования скрытых работ №42 от 12.04.2019г, №43 от 25.04.2019г., №44 от 23.04.2019г., №45 от 29.04.2019г., подписанные главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., прорабами ООО «АлексСтрой» - Чимкиновым Ю.А. и Душиновым В.Л., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., директором МУП «Архитектурно-планировочное бюро» - Хорошевский В.В.

- акт соответствия построенного объекта капитального строительства генеральному плану от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт соответствия параметров построенного объекта капитального строительства проекту на устройство систем вентиляции и кондиционирования воздуха от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., представитель субподрядной организации ОО «ПРОМВЕНТИЛЯЦИЯ» - Кукаев М.З.

- акт соответствия параметром построенного объекта капитального строительства техническим условиям на электроснабжение от 31.05.2019г, подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт соответствия построенного объекта капитального строительства техническим условиям на устройство систем холодного и горячего  водоснабжения и выпусков внутренней канализации от 31.05.2019г., подписанный главным специалистом отдела строительного контроля МКУКП «Дирекция Заказчика-застройщика строительства» - Халгаев А-С.О., застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н.

- акт о соответствии построенного объекта капитального строительства проектной документации от 31.05019г., подписанный застройщиком в лице заведующей Горяевой С.М., директором ООО «АлексСтрой» - Бамбушевым А.Н., директором МУП «Архитектурно-планировочное бюро» Хорошевским В.В.

- акт итоговой проверки №150 от 11.10.2019г. Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в присутствии начальника инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Саксыков О.Ю., главный специалист отдела инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Уланов М.Х., ведущий специалист регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Валетов В.Э., заказчик, в лице Горяевой С.М., инженер ПТО ООО «АлексСтрой» Бембетов С.Ю. Акт подписан главным специалистом отдела инспекции регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Улановым М.Х., ведущим специалистом регионального Госстройнадзора Республики Калмыкия  - Валетовым В.Э.

- Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №08-RU 08301000-48-2019 от 21.10.2019г., выданное Администрацией города Элисты Республики Калмыкия.

- Акт контрольного обмера (осмотра) был произведен в рамках данной проверки 17.07.2020 г. В ходе контрольного обмера (осмотра) установлено следующее (акт контрольного обмера (осмотра) прилагается)):

1) физические объемы основного здания соответствуют проектно-сметной документации;

2) в ходе замеров геометрических параметров теневых навесов в количестве двух единиц установлено:

- высота колонн согласно проектно-сметной документации должная составлять 2,20 метра, фактически высота составляет 2,10 метра (на 0,10 метра ниже);

- высота навеса от пола до поперечной балки согласно проектно-сметной документации должна составлять 2,40 метра, фактически составляет 2,33 метра (на 0,07 метра ниже).

3. Выводы:

В ходе проведенной проверки выявлено нарушений и недостатков на общую сумму 528 687,36 руб., в том числе:

- В нарушение условий реализации контрактов (договоров), в т.ч. сроков реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору) -  кредиторская задолженность по сведениям бухгалтерской отчетности, по состоянию на 01.07.2020 г. составила 528 687,36 руб. - МКУП «Дирекция заказчика – застройщика строительства г. Элисты» по Договору № 9 от 06.11.2018 г. на сумму  278 741,42 руб., по Договору № 12 от 09.01.2020 г. № 249 945,94 руб.

- На момент начала проверки объекта «Строительство пристроя на две групповые ячейки (по 20 детей) с теплым переходом к основному зданию МКДОУ «Детский сад № 29 «Иньгллт» к основному зданию МКДОУ «Детский сад №24», находящего по адресу: Республика Калмыкия, город Элиста, 2 микрорайон, дом 4,  был зафиксирован факт разрушения внутренних стен пристроя (трещины на стенах, согласно технического плана здания: на стене между помещениями №1 (спальная) и помещения №2 (игровая), на стене между помещением №2 (игровая) и помещением №3(туалетная), на стене между помещением №3 (туалетная) и помещениями №5 (место для кормления), №6 (буфетная).

15.06.2020 г. составлен акт визуального обследования по объекту строительства в присутствии и за подписями начальника участка ООО «АлексСтрой» Чимкинов Ю.А.,  инженера ПТО ООО «АлексСтрой» Бембетов С.Ю., начальник отдела строительного контроля ПИР по строительству и дорогам Утинским В.И., заведующей МКДОУ «Детский сад№24» Горяевой С.М. (акт прилагается).

В ходе проведения проверки нарушения были исправлены застройщиком ООО «АлексСтрой». Акт о приемке выполненных работ №1 от 19.06.2020г., подписанный представителем ООО «АлексСтрой» Бембетовым С.Ю. и заведующей МКДОУ «Детский сад №24»  Горяевой С.М. (акт прилагается).

Администрация МКДОУ «Детский сад №24» воспользовалась правом гарантийного срока. В ходе проведения проверки нарушения были исправлены застройщиком ООО «АлексСтрой».