Российская Федерация

Республика Калмыкия

Элистинское городское Собрание

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 1

24 июля 2014 года	        внеочередное заседание № 53		      г.Элиста

| О внесении изменений в решение Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года №3 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы» |  |
| --- | --- |

В целях приведения нормативных правовых актов Элистинского городского Собрания в соответствие с решениями Элистинского городского Собрания от 20 декабря 2012 года № 2 «О внесении изменений и дополнений в Устав города Элисты», от 27 декабря 2012 года №22 «Об утверждении Положения об Администрации города Элисты и структуры Администрации города Элисты», во исполнение пункта 3 решения  Элистинского городского Собрания от 27 марта 2014 года №8 «О ходе реализации Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы за 2011-2012 годы», руководствуясь статьей 20 Устава города Элисты,

Элистинское городское Собрание решило:

- Внести в решение Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года №3 «Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы» (с изменениями от 16 июня 2011 года, от 24 ноября 2011 года, от 20 декабря 2012 года) следующие изменения:

- в пункте 2 слово «Мэрии» заменить словом «Администрации».

2.  Внести в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы» (далее – программа) следующие изменения:

1) в тексте программы слова «Мэрия города Элисты» заменить словами «Администрация города Элисты» в соответствующих падежах;

- в паспорте программы:

а) позицию 9 изложить в следующей редакции:

| 9 | Объемы и источники финансировании: | Объем финансирования Программы составляет 384,31 млн. руб., в том числе по системам коммунальной инфраструктуры: Водоснабжение и водоотведение - 74,4 млн.руб.; Теплоснабжение - 95,71 млн. руб.; Газоснабжение - 21,68 млн.руб.; Электроснабжение - 192,52 млн. руб. |
| --- | --- | --- |

б) в позиции 10 слова «МУП «Спецавтохозяйство» заменить словами «МКУ «Управление строительства города Элисты»;

3) таблицы №№11,14 изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению;

4) в пункте 3.5.:

в абзаце первом цифры «324324,2» заменить цифрами «95706,11»;

дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:

«- бюджет города Элисты;

- тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение;»;

абзацы второй-четвертый считать соответственно абзацами четвертым-шестым;

5) раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Газоснабжение

4.1. Цели и задачи

Основной целью развития системы коммунальной инфраструктуры города Элисты в части газоснабжения является 100%-ная газификация и  надежное обеспечение газом населения города Элисты, сельских населенных пунктов Аршан, Лола, Максимовка, Салын.

Для достижения поставленной цели необходимо строительство газовых сетей в районах новостроек города Элисты, поселках Салын и Лола.

### 4.2. Существующее состояние сетей и сооружений системы

газоснабжения города Элисты

Снабжение природным газом потребителей в городе Элиста осуществляет ОАО «Газпром газораспределение Элиста».

В 2013 году по городу Элиста было отпущено 302,6 млн.куб.м. сетевого газа, в том числе населению - 201,47 млн. куб. м. или 66,6%.

В 2013 году в п. Максимовка были проложены 3444,6 п. м. газопровода (1285,6 п. м. газа низкого давления и 2159,0 п. м. – высокого давления) на сумму 4627,9 тыс. рублей. На сегодняшний день все домохозяйства имеют возможность к подключению к сетям газораспределения. По состоянию на 1 июля 2014 года из 29 домохозяйств поселка Максимовка оснащены газом 9.

В п. Аршан в 2013 году по проезду Автомобилистов были построены сети газоснабжения общей протяженностью 254,5 п. м. на сумму 262,4 тыс. рублей. Оснащенность жилищного фонда газоснабжением составила 100% (935 домохозяйств).

В п. Лола из 84 домохозяйств оснащены газом 76. Для полного обеспечения газом поселка необходимо строительство газопровода по улице Нагорная.

В п.Салын газоснабжение отсутствует.

4.3. Мероприятия по строительству сетей газоснабжения

Таблица № 12

Мероприятия по газоснабжению на 2014-2015 гг.

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Кол-во | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Бюджет г. Элисты | Республиканский бюджет |
| 1 | Строительство наружного газопровода и разводящих сетей в п. Салын | м.п | 2014 г. | 4212 | 6899,0 | 3450,0 | 3449,0 |
| 2 | Строительство газопровода п. Лола | м.п | 2015 г. | 850 | 2353,0 | 2353,0 |  |
| 3 | Газоснабжение жилых домов в районе Шиповника | м.п | 2015 г. | 3742 | 12424,0 | 12424,0 |  |
|  | Итого: |  |  |  | 21676,0 | 18227,0 | 3449,0 |
|  | в том числе: |  | 2014 г. |  | 6899,0 | 3450,0 | 3449,0 |
|  |  |  | 2015 г. |  | 14777,0 | 14777,0 |  |

### 4.4. Механизм реализации мероприятий по газоснабжению

Реализация мероприятий по газоснабжению раздела 4 включает в себя все виды работ от подготовки технического задания до проектирования, выполнения работ и ввода в эксплуатацию объектов. Реализация указанных мероприятий предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативно-правовых мер, а также подготовку проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, проведение экспертизы проектов на новое строительство, контроль за ходом реализации мероприятий.

### 4.5. Финансирование раздела Программы

Общая сумма финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий данного раздела Программы, составляет 21676,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета - 3449,0 тыс.рублей и бюджета города Элисты - 18227,0 тыс.рублей.

### 4.6. Ожидаемые результаты

Выполнение в полном объеме мероприятий создаст комфортные условия проживания для населения города Элисты.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».

И.о. Главы города Элисты,

Председателя  Элистинского

городского Собрания								В. Намруев

Приложение к решению Элистинского городского Собрания от 24 июля 2014 года № 1

Таблица № 11

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

НА 2011-2015 гг.

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Срок исполнения | Кол-во | Всего, тыс. руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тариф на тепловую энергию и горячее водоснабжение | Надбавка к тарифу | Амортизационный фонд | Бюджет города Элисты |
| 1 | Реконструкция тепловых магистралей с использованием предизолированных труб | м.п. | 2011-2015 гг. | 1819,0 | 10081,6 | 421,3 | 6507,5 | 3152,8 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК23 к ТК4 (перемычка м/у котельными «М. Горького» и «Горисполком» |  | 2011 г. | 384,0 | 2380,8 | 0 | 1547,5 | 833,3 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК47 к ТК20 котельная «Пионерская» |  | 2011 г. | 282,0 | 2016,3 | 0 | 1250,1 | 766,2 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК29 к ТК49 котельная «2 микрорайон» |  | 2012 г. | 577,0 | 3883,2 | 0 | 2329,9 | 1553,3 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы от ТК10 к ТК13 котельная «Пионерская» |  | 2013 г. | 193,0 | 1380,0 | 0 | 1380,0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы ГВС от ЦТП "Медколледж" к ТК4 |  | 2014 г. | 120,0 | 132,0 | 132,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы котельная "Пионерская" |  | 2014 г. | 93,0 | 102,3 | 102,3 | 0 | 0 | 0 |
|  | Реконструкция теплотрассы котельная «2 микрорайон» и «6 микрорайон» |  | 2015 г. | 170,0 | 187,0 | 187,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Капитальный ремонт существующих магистралей ГВС с использованием полипропиленовых труб | м. п. | 2011 г. | 1057,0 | 5919,2 | 0 | 4293,6 | 1625,6 | 0 |
|  | Капитальный ремонт сетей ГВС на 4 и 5 микрорайоне |  | 2011 г. | 1057,0 | 5919,2 | 0 | 4293,6 | 1625,6 | 0 |
| 3 | Комплексная автоматизация управлением котельной | шт. | 2011-2013 гг. | 13 | 71852,5 | 0 | 43466,0 | 28386,5 | 0 |
|  | Котельная «Ю. Клыкова», «Пионерская», «Пединститут», «М. Горького» |  | 2011 г. | 4 | 19356,8 | 0 | 12581,9 | 6774,9 | 0 |
|  | Котельная «Северная», «КГУ», «1 очередь 4 микрорайона», «1 очередь 1 микрорайона» |  | 2012 г. | 4 | 21873,2 | 0 | 13122,9 | 8750,3 | 0 |
|  | Котельная «2 очередь 1 микрорайона», «8 марта», «2 микрорайон», «6 микрорайон», «8 микрорайон» |  | 2013 г. | 5 | 30622,5 | 0 | 17761,2 | 12861,3 | 0 |
| 4 | Реконструкция узлов учета газа | ед. | 2014г. | 14 | 2065,31 | 0 | 0 | 0 | 2065,31 |
|  | Котельная «Пединститут» |  | 2014г. | 1 | 133,60 |  |  |  | 133,60 |
|  | Котельная «М.Горького (летняя)» |  | 2014г. | 1 | 109,15 | 0 | 0 | 0 | 109,15 |
|  | Котельные «1 очередь 1 микрорайона», «Пионерская» |  | 2014г. | 2 | 395,18 | 0 | 0 | 0 | 395,18 |
|  | Котельная «М.Горького (зимняя)» |  | 2014г. | 1 | 176,04 | 0 | 0 | 0 | 176,04 |
|  | Котельные «Калмстрой», «УИН» |  | 2014г. | 2 | 218,30 | 0 | 0 | 0 | 218,30 |
|  | Котельные «Военкомат», «4 мкр. 1 очередь», «Хомутникова» |  | 2014г. | 3 | 370,38 | 0 | 0 | 0 | 370,38 |
|  | Котельные «Совмин», «Ю. Клыкова», «1 микр. 2 очередь» |  | 2014г. | 3 | 529,06 | 0 | 0 | 0 | 529,06 |
|  | Котельные «8 микрорайон» |  | 2014г. | 1 | 133,60 | 0 | 0 | 0 | 133,60 |
| 5 | Замена кожухотрубных теплообменников на пластинчатые | ед. | 2014 г. | 4 | 2407,5 | 2407,5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Замена котлоагрегатов | шт. | 2014г. | 4 | 3380,0 | 800,0 | 0 | 0 | 2580 |
|  | Котельная «Пединститут» |  | 2014 г. | 1 | 980,0 | 0 | 0 | 0 | 980,0 |
|  | Котельная «Ресбольница» |  | 2014 г. | 1 | 1600,0 |  | 0 |  | 1600,0 |
|  | Котельная «Горисполком» |  | 2014 г. | 1 | 800,0 | 800,0 | 0 |  |  |
|  | Итого: |  |  |  | 95706,11 | 3628,8 | 54267,1 | 33164,9 | 4645,31 |
|  | в том числе: |  | 2011 г. |  | 29673,1 | 0 | 19673,1 | 10000,0 | 0 |
|  |  |  | 2012 г. |  | 25756,4 | 0 | 15452,8 | 10303,6 | 0 |
|  |  |  | 2013 г. |  | 32002,5 | 0 | 19141,2 | 12861,3 | 0 |
|  |  |  | 2014 г. |  | 8087,11 | 3441,8 | 0 | 0 | 4645,31 |
|  |  |  | 2015 г. |  | 187,0 | 187,0 | 0 | 0 | 0 |

# Таблица № 14

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование индикатора | Единица измерения | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры | % |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | 75 | 74,0 | 73,3 | 72,9 | 72,8 |
| водоотведение |  | 82 | 81,1 | 80 | 78,9 | 77,5 |
| теплоснабжение |  | х | х | х | 72 | 70 |
| Интегральный показатель аварийности инженерных сетей: | аварий на 1 км инженерных сетей |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | 5,9 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,4 |
| водоотведение |  | 9,3 | 9,1 | 8,9 | 8,7 | 8,5 |
| теплоснабжение |  | х | х | х | 6,6 | 6,5 |
| Снижение потерь в инженерных сетях | % |  |  |  |  |  |
| водоснабжение |  | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 |
| теплоснабжение |  | 33,0 | 22,7 | 16,9 | 10,8 | 10,8 |
| Уровень газификации сельских населенных пунктов | % | х | х | х | 92 | 100 |