Российская Федерация

Республика Калмыкия

Элистинское городское Собрание

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 23

| 16 июня 2011 года | заседание № 20 | г. Элиста |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года № 3

# В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года           № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Элистинского городского Собрания от 8 декабря 2010 года №1 «Об утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса, Положения об органе регулирования цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», в связи с созданием Муниципального унитарного предприятия «Элиставодоканал»,

Элистинское городское Собрание решило:

1. Внести в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы, утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта 2011 года №3, следующие изменения:

1) в строке 10. «Исполнители основных мероприятий» паспорта Программы слова «МУП «Горводоканал» заменить словами «МУП «Элиставодоканал»;

2) пункт 2.4. «Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения» раздела 2. «Водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод» изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».

Глава города Элисты –

Мэр города Элисты,

Председатель Элистинского

городского Собрания                                                                  В. Намруев

Приложение к решению Элистинского городского Собрания от 16 июня 2011 года №23

2.4. Мероприятия по реконструкции и модернизации системы водоснабжения и водоотведения

Постановлением Мэрии города Элисты от 14 марта 2011 года №555 было создано Муниципальное унитарное предприятие «Элиставодоканал» для оказания коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению населению и прочим потребителям. Предприятие осуществляет подъем, транспортировку и отпуск воды из систем водоснабжения и приема сточных вод в систему канализации города Элисты.

Разработанные мероприятия Программы направлены на недопущение изменения инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в худшую сторону и сокращение эксплуатационных расходов, а именно:

- сокращение технических потерь воды (утечки, несанкционированные подключения, потери воды при повреждениях и аварийных ситуациях);

- снижение потребления энергоресурсов;

- организацию системы учета и анализа взаимосвязанных основных производственных параметров (расход электроэнергии, подъем и транспортировка воды потребителям, определение объема сточных вод);

- оптимизацию технологических режимов подъёма и транспортировки воды потребителям за счёт внедрения автоматизированной системы управления (выявление возможностей оптимизации системы путем моделирования посредством соответствующего программного обеспечения);

- обеспечение безопасности функционирования системы в целом (замена или реконструкция объектов, сетей, арматуры, прочих элементов инфраструктуры, находящихся в предаварийном состоянии или параметры работы которых не соответствуют нормативам, например, пропускная способность);

- реконструкцию очистных сооружений канализации с достижением уровня очистки сточных вод, согласно действующим нормативам;

- техническое перевооружение и внедрение новой техники.

Мероприятия по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на 2012-2015 годы представлены в таблице № 7:

Таблица №7

Мероприятия по водоснабжению и водоотведению на период 2012-2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Сроки исполнения | Кол-во | Сумма финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет г. Элисты | Внебюджетные источники | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка | тариф на подключение |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |
| 1. | Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах | шт. | 2012-2015 гг. | 8 | 20 360 | 20 360 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | 2 | 5090 | 5090 | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 2 | 5090 | 5090 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 2 | 5090 | 5090 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 2 | 5090 | 5090 | - | - | - |
| 2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 1 650 | 6 800 | 3 000 | 3 800 | 3 800 | - |
| 2.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (внутриплощадочные сети 8-го микрорайона) | п.м. | 2012-2015 гг. | 750 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 350 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Номинханова | п.м. | 2014 г. | 900 | 3 800 | - | 3 800 | 3 800 | - |
| 3. | Обеспечение резервным источником водоснабжения | - | 2013-2015 гг. | - | 8 200 | - | 8 200 | 7 200 | 1 000 |
| 3.1. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до перекрестка въезд Кирбазарный и улица Кирбазарная | п.м. | 2013 г. | 1040 | 2 400 | - | 2 400 | 2 400 | - |
| 3.2. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до ул. Профсоюзная, д. 23 | п.м. | 2013 г. | 502 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 3.3. | Изготовление ПСД на строительство стального резервуара емкостью 5 тыс. м3 на площадке РЧВ 10 тыс. м3 в Северной промзоне | ед. | 2015 г. | 1 | 5 000 | - | 5 000 | 4 000 | 1 000 |
| 4. | Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора |  | 2012-2015 гг. |  | 8 500 | - | 8 500 | 1 500 | 7 000 |
|  |  |  | 2012 г. |  | 2 500 | - | 2 500 | 500 | 2 000 |
|  |  |  | 2013 г. |  | 2 800 | - | 2 800 | 800 | 2 000 |
|  |  |  | 2014 г. |  | 2 200 | - | 2 200 | 200 | 2 000 |
|  |  |  | 2015 г. |  | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 |
| 5. | Строительство вертикального резервуара емкостью 500 м3 на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора | ед. | 2012 г. | 1 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  | 47 360 | 23 360 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |
| 1. | Реконструкция ветхих канализационных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 4 915 | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| 1.1. | Реконструкция ветхого участка канализационных сетей от ул. 9-ая Северо - Западная - ул. Сарпинская -ул. Демьяновская до пер. Садовый Д-250-300 мм | п.м. | 2012-2015 гг. | 635 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 235 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от ул. Чкалова до ул. Пушкина) Д-300 мм | п.м. | 2015 г. | 520 | 3 100 | - | 3 100 | 3 100 | - |
| 1.3. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Губаревича ( от ул. Клыкова до ул. Ленина) Д-200 мм | п.м. | 2012 г. | 210 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 1.4. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Ленина (от ул. Губаревича до до жилого дома № 232 по ул. Ленина) Д-300 мм | п.м. | 2014 г. | 200 | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | - |
| 1.5. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от жилого дома № 17 до жилого дома № 15) Д-200 мм | п.м. | 2012 г. | 105 | 400 | - | 400 | 400 | - |
| 1.6. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Горького (от ул. Чкалова до жилого дома № 74 по ул. Горького) Д-200 мм | п.м. | 2013 г. | 315 | 1 100 | - | 1 100 | 1 100 | - |
| 1.7. | Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский | п.м. | 2012-2015 гг. | 2930 | 17 400 | - | 17 400 | 9 400 | 8 000 |
|  |  |  | 2012 г. |  |  | - |  | 2 800 | 2 000 |
|  |  |  | 2013 г. |  |  | - |  | 2 900 | 2 000 |
|  |  |  | 2014 г. |  |  | - |  | 2 800 | 2 000 |
|  |  |  | 2015 г. |  |  | - |  | 900 | 2 000 |
|  | Итого по водоотведению: |  |  |  | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 74 360 | 26 360 | 48 000 | 32 000 | 16 000 |
|  | 2012 г. |  |  |  | 17 090 | 5 090 | 12 000 | 8 000 | 4 000 |
|  | 2013 г. |  |  |  | 19 090 | 7 090 | 12 000 | 8 000 | 4 000 |
|  | 2014 г. |  |  |  | 19 090 | 7 090 | 12 000 | 8 000 | 4 000 |
|  | 2015 г. |  |  |  | 19 090 | 7 090 | 12 000 | 8 000 | 4 000 |

Износ водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений, канализационных очистных сооружений составляет более 85 %.

Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно-восстановительным работам, что не приводит к уменьшению количества аварий и повреждений на сетях.

Необходим приток инвестиций, который способствовал бы кардинальному изменению финансового положения предприятия.

В целях решения существующих проблем в сфере водоснабжения и водоотведения, обеспечения бесперебойного снабжения потребителей города Элисты водой и улучшения качества очистки сточных вод в рамках Программы планируется выполнение следующих мероприятий:

1. Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах.

Водоснабжение города Элисты осуществляется из двух источников: Верхне-Яшкульского и Баяртинского водозаборов. Верхне-Яшкульский водозабор сдан в эксплуатацию: 1-я очередь – в 1963 году; 2-ая очередь – в 1974 году. На водозаборе эксплуатируется 31 скважина. Баяртинский водозабор сдан в эксплуатацию в 1987 году, состоит из 18 артезианских скважин. Насосное оборудование и сооружения водозаборов требуют полной реконструкции. Для увеличения подаваемой в город воды с водозаборов Баярта и Верхний Яшкуль необходимо выполнить реконструкцию скважин.

2. Реконструкция ветхих водопроводных сетей.

Общее количество добытой воды с двух водозаборов в 2010 году составило – 9 250,0 тыс. куб. м., реализовано потребителям за отчетный период без учета покупной воды – 6646 тыс. куб. м., что ниже плановой реализации на 1864 тыс. куб. м. или 22%. Потери воды составили 2524 тыс. куб. м. или 28% от общего объема воды, поданной в сеть.

На снижение полезного отпуска воды повлияла высокая степень изношенности водопроводных сетей. Объем потерь воды напрямую связан с объемом сетей, нуждающихся в замене.

МУП «Элиставодоканал» обслуживает 350,2 километров городских водопроводных сетей и подающих водоводов.

Водопроводные линии проложены в основном в 1963-1980 годы, исчерпали свой ресурс и не соответствуют современному техническому состоянию.

Водопроводные сети находятся в неудовлетворительном состоянии,   из-за длительной эксплуатации и высокой жёсткости воды внутренняя поверхность трубопроводов подвержена коррозии и разрушению. Средний износ систем водоснабжения составляет 74 %.

В настоящее время требуется замена 259,1 километра городских водопроводных сетей подводящих водоводов.

Выполнение мероприятий по восстановлению работоспособности ветхих водопроводных сетей позволит значительно снизить аварийность на сетях и утечки воды, увеличит пропускную способность трубопроводов.

За 2010 год на городских водопроводных сетях произошло 1587 аварий.

Проведенный анализ состояния водопроводных сетей показывает, что наибольшее количество повреждений наблюдается на сетях водоснабжения города Элисты:

- ул. Номинханова – 32 аварии за 2010 год;

- внутриплощадочные сети 8 микрорайона – 58 аварий за 2010 год.

Трубопровод по ул. Номинханова проложен в 1990 году, выполнен в основном из стальных труб диаметром 150 мм. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 900 п.м. Ориентировочная стоимость работ по реконструкции ветхих сетей по ул. Номинханова составляет 3378,57 тыс. рублей (смета прилагается).

Трубопровод в 8 микрорайоне проложен в 1986 году, выполнен в основном из стальных и чугунных труб диаметром 110 мм. Общая протяженность сетей, требующих замены, составляет 1300 п.м. Ориентировочная стоимость работ по реконструкции ветхого водопровода на внутриплощадочных сетях 8 микрорайона составляет 3510,49 тыс. рублей (смета прилагается).

3. Обеспечение резервным источником водоснабжения.

Одной из основных проблем предприятия является отсутствие резервного источника водоснабжения.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника МУП «Элиставодоканал» планирует в качестве дополнительного источника водоснабжения использовать                        Северо-Левокумское месторождение подземных вод.

В 2006 году для приема воды от РГУ «Калмыцкое управление водопроводов» в Южном районе города Элисты был построен и введен в эксплуатацию резервуар объемом 5 тыс. куб.м. Часть подаваемой воды планировалось перекачивать по обводной линии ГУП «Ики-Бурульский групповой водопровод» в подземный железобетонный резервуар емкостью 10 тыс. куб.м., расположенный на площадке РЧВ в северной промзоне города Элисты.

Обводная линия ГУП «Ики-Бурульский групповой водопровод» эксплуатируется более 20 лет, находится в ветхом состоянии и требует реконструкции.

Для обеспечения приема воды с ГУП «Ики-Бурульский групповой водопровод» в разводящие водопроводные сети города необходимо:

- построить новую обводную линию от РЧВ 5 тыс. м. в Южном районе до РЧВ 10 тыс. куб.м. в северной промзоне Д-500 мм протяженностью 9900 п.м. Ориентировочная стоимость работ составляет 86,7 млн. рублей. Ввиду отсутствия денежных средств МУП «Элиставодоканал» запланировал в Программе проведение работ по реконструкции наиболее ветхих участков обводной линии общей протяженностью 1542 п.м., в том числе: 1. От обводного водопровода до перекрестка въезд Кирбазарный и улица Кирбазарная; 2. От обводного водопровода до ул. Профсоюзная, д. 23. Ориентировочная стоимость ремонтных работ составляет 3200 тыс. рублей (смета прилагается).

- смонтировать на площадке РЧВ в северной промзоне города Элисты резервный надземный стальной резервуар емкостью 5 тыс. куб.м. Железобетонный резервуар емкостью 10 тыс. куб.м. эксплуатируется с 1987 года и также находится в ветхом состоянии. Ориентировочная стоимость работ составляет 50,6 млн. рублей. На сегодняшний день проектно-сметная документация по объекту «Строительство стального резервуара емкостью 5 тыс. куб.м. на площадке РЧВ 10 тыс. куб.м. в Северной промзоне» отсутствует. Наличие проектно-сметной документации позволит включить данное мероприятие в существующие федеральные программы. Ориентировочная стоимость изготовления ПСД на строительство резервуара составляет 5,0 млн. рублей.

4. Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора.

На Верхне-Яшкульском водозаборе эксплуатируется 31 скважина. Добываемая насосными станциями 1-го подъема от артезианских скважин вода по сборному коллектору (водоводу) подается до резервуаров емкостью 100 и 150 куб.м., расположенных на площадке насосной станции 2-го подъема. Техническое состояние сборного водовода крайне неудовлетворительное. За весь период эксплуатации водозабора (более 40 лет) полная замена трубопровода не производилась ни разу. Периодически во время плановых остановок производится замена наиболее аварийных участков. Для решения указанной проблемы необходимо провести реконструкцию внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора.

5. Строительство вертикального резервуара емкостью 500 куб.м. на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора.

Железобетонные резервуары емкостью 100 и 150 куб.м. также находятся в аварийном состоянии, кроме того, их объем не соответствуют подаче воды в них и забора воды из них. Из-за ветхости резервуаров не обеспечивается необходимый запас воды перед насосной станцией.

Для решения указанной проблемы необходимо построить новый вертикальный резервуар большей вместимостью (емкостью 500 куб.м.) на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора.

6. Реконструкция ветхих канализационных сетей.

Строительство канализационных сетей и коллекторов было начато в 1957 году и продолжается до настоящего времени. Канализационные сети находятся в неудовлетворительном состоянии. Средний износ систем водоотведения составляет 82 % от общей протяженности коллекторов и  канализационных сетей города. В настоящее время требуется реконструкция 91,8 километра канализационных сетей.

Без кардинального решения проблем системы канализации невозможно сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения и решение экологических проблем.

Количество аварий в 2010 году составило 1042 единиц. Показатель аварийности системы канализации в 2010 году составил 9,3 ед./км. Фактически сложившийся показатель аварийности говорит об износе сетей и необходимости выполнения работ по их реконструкции.

Проведенный анализ состояния канализационных сетей показывает, что наиболее ветхим и требующим неотложных инвестиций является канализационный коллектор поселка Северный.

Канализационные сети в поселке Северный, СИЗО и ИТК-1 введены в эксплуатацию в 1975 году и на сегодняшний день морально и физически устарели. Для обеспечения своевременного, безаварийного отвода стоков с поселка Северный, СИЗО и ИТК, улучшения степени благоустройства населения северо-западного района города Элисты необходимо провести полную реконструкцию канализационных сетей от поселка Северный до переулка Демьяновский общей протяжённостью 2,9 километра. За последние годы с развитием жилищного строительства в городе Элисте нагрузка на данный канализационный коллектор значительно возросла. К данному коллектору подключились улицы 1-ая, 2-ая, 3-ая, 4-ая, 6-ая, 7-ая Северо-Западные, ул. Цаган Унгн, ул. Бамб Цецг, ул. Урулдан, ул. Алтн Булг, ул.Тенгрин Уйдл, ул. Адуч, ул. Харада, ул. Улмта, ул. Чилгир, ул. Барун Гар, ул. Зюн Гар. Реконструкция канализационного коллектора от поселка Северный до переулка Демьяновский позволит сократить количество аварий и дополнительно канализовать прилегающие к коллектору улицы. Ориентировочная стоимость работ составит 17400 тыс. руб.

Кроме того, необходимо провести реконструкцию ветхих канализационных сетей общей протяженностью 1985 п.м. на участке от ул. 9-Северо-Западная - ул. Сарпинская - ул. Демьяновская до пер. Садовый, на внутриплощадочных сетях многоэтажной застройки по ул. Ленина, ул.Губаревича, ул. Горького и ул. Клыкова. Ориентировочная стоимость ремонтных работ 1 п.м. канализационных сетей Д-200 мм составляет 3506,75 руб., Д-300 мм – 5936,56 руб. Ориентировочная сумма затрат составит 9600 тыс. руб.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проекту решения Элистинского городского Собрания

«О внесении изменений в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты» на 2011-2015 годы»

Согласно постановлению Мэрии города Элисты от 14 марта 2011 года №555 было создано Муниципальное унитарное предприятие «Элиставодоканал». МУП «Элиставодоканал» создано в целях оказания коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению населению и  прочим потребителям. Предприятие осуществляет подъем, транспортировку и отпуск воды из систем водоснабжения и приема сточных вод в систему канализации города Элисты.

МУП «Элиставодоканал» были пересмотрены Мероприятия по водоснабжению и водоотведению на период с 2011-2015 годы (таблица №7).  В данных мероприятиях более детально описаны объекты водоснабжения и водоотведения, где планируется провести реконструкцию, а также исключено мероприятие по изготовлению ПСД на реконструкцию канализационно-очистных  сооружений.

Одной из основных проблем предприятия является отсутствие резервного источника водоснабжения.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций и вывода из строя основного источника МУП «Элиставодоканал» планирует в качестве дополнительного источника водоснабжения использовать Северо-Левокумское месторождение подземных вод.

В связи с вышеперечисленным, предприятие дополнительно включило мероприятие по обеспечению резервным источником водоснабжения.

Необходимо отметить, что финансовые средства и источники финансирования остались без изменения.

______________________