Российская Федерация

Республика Калмыкия

## Элистинское городское Собрание

# четвертого созыва

# РЕШЕНИЕ № 6

| 24 ноября 2011 года | внеочередное заседание №25 | г. Элиста |
| --- | --- | --- |

О внесении изменений в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Элисты на 2012-2015 годы»

В связи с внесением изменений в Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Элисты на 2011-2015 годы», утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 24 марта     2011 года № 3, в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением Элистинского городского Собрания от 9 ноября 2006 года № 6 «Об утверждении Порядка установления тарифов и надбавок организаций жилищно-коммунального комплекса, Положения об органе регулирования цен и тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,

Элистинское городское Собрание решило:

1. Внести в Инвестиционную программу «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Элисты на 2012-2015 годы», утвержденную решением Элистинского городского Собрания от 28 июня        2011 года № 3, следующие изменения:

1) в Паспорте:

в строке 6. после слова «водоснабжения» дополнить словами «и водоотведения»;

в строке 8.:

слова «в 1,5 раза» исключить;

цифру «12» заменить цифрой «18»;

2) в разделе 4. Система программных мероприятий Таблицу 1 «Модернизация, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по Инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения г. Элисты на 2012-2015 годы» изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему решению;

3) в разделе 5. Организационный и финансовый планы реализации Инвестиционной программы:

Таблицу 2 изложить в следующей редакции:

Таблица 2

| Мероприятия | Этапы реализации (год) |  |  |  | Всего, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | млн. руб. |
| Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 5,090 | 20,360 |
| Реконструкция ветхих водопроводных сетей | - | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 6,800 |
| Обеспечение резервным источником водоснабжения | 2,000 | 0,400 | - | 5,800 | 8,200 |
| Строительство вертикального резервуара емкостью 500 м3 на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора | - | - | 3,500 | - | 3,500 |
| Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора | 2,000 | 2,300 | 3,200 | 1,000 | 8,500 |
| Реконструкция ветхих канализационных сетей | 2,800 | 7,800 | 8,000 | 8,400 | 27,000 |
| Итого: | 11,890 | 20,390 | 20,790 | 21,290 | 74,360 |

Таблицу 3 «Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы» изложить в следующей редакции:

Таблица 3

Финансовые потребности, необходимые для реализации Инвестиционной программы

| № п/п | Направление и источники капитальных вложений | Капитальные вложения по годам, млн. руб. |  |  |  | Кап. вложения за период в млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2012-2015 гг. |
| 1 | Водоснабжение | 9,090 | 12,590 | 12,790 | 12,890 | 47,36 |
| 1.1 | Надбавка к тарифу | 2,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | 16,0 |
| 1.2 | Плата за подключение к сетям водоснабжения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 1.3 | Бюджет г. Элисты | 5,090 | 6,090 | 6,090 | 6,09 | 23,36 |
| 2 | Водоотведение | 2,8 | 7,8 | 8,0 | 8,4 | 27,0 |
| 2.1 | Надбавка к тарифу | 0,8 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 16,0 |
| 2.2 | Плата за подключение к сетям водоотведения | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 |
| 2.3 | Бюджет г. Элисты | - | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |

4) в разделе 7. Оценка социально-экономического влияния на стоимость коммунальных услуг с учетом изменения тарифов и надбавок:

формулу «NPV12% =(19,370/1,12 + 22,270/1,122 + 20,530/1,123 + 21,600/1,124)  - (17,090/1,12 + 19,090/1,122 + 19,090/1,123 + 19,090/1,124) = 63,389-56,200 = 7,189» заменить следующей формулой: «NPV12% =(12,567/1,12 + 22,837/1,122 + 23,285/1,123 + 23,845/1,124)  - (11,890/1,12 + 20,390/1,122 + 20,790/1,123 + 21,290/1,124) = 61,155-55,199 = 5,956»,

таблицу «Исходные данные для расчета стоимости в текущих ценах при ставке дисконта 12%» изложить в следующей редакции:

Исходные данные для расчета стоимости в текущих ценах при ставке дисконта 12%

млн. руб.

| Период | Доходы от инвестиций, | Текущая стоимость доходов, PV12% | Инвестиции, | Текущая стоимость инвестиционных затрат, Io12% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 год | 12,567 | 11,221 | 11,890 | 10,616 |
| 2 год | 22,837 | 18,206 | 20,390 | 16,255 |
| 3 год | 23,285 | 16,574 | 20,790 | 14,798 |
| 4 год | 23,845 | 15,154 | 21,290 | 13,530 |
| NPV |  |  |  | 5,956 |

таблицу «Расчёт надбавки к тарифу на услуги водоснабжения для потребителей» изложить в следующей редакции:

Расчёт надбавки к тарифу на услуги

водоснабжения для потребителей

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск продукции, млн. м. куб. | 2,837 | 8,510 | 8,510 | 8,510 |
| Объём капитальных вложений, млн. руб. | 2,0 | 4,5 | 4,7 | 4,8 |
| Надбавка к тарифу, руб./м. куб. | 0,70 | 0,53 | 0,55 | 0,56 |

таблицу «Расчёт надбавки к тарифу на услуги водоотведения для потребителей» изложить в следующей редакции:

Расчёт надбавки к тарифу на услуги

водоотведения для потребителей

| Год | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск продукции, млн. м. куб. | 2,270 | 6,809 | 6,809 | 6,809 |
| Объём капитальных вложений, млн. руб. | 0,8 | 4,8 | 5,0 | 5,4 |
| Надбавка к тарифу, руб./м. куб. | 0,35 | 0,70 | 0,73 | 0,79 |

5) в разделе 8. Целевые индикаторы Инвестиционной программы:

в абзаце 3 цифры «1,892», «257,25», «1,100», «0,2», «255,95», «72,8» заменить соответственно цифрами «2,290», «256,81», «0,200», «0,7», «255,91», «73,1»;

в абзаце 4 цифры «1,047», «90,79», «81,06», «3,867», заменить соответственно цифрами «0,55», «91,29», «81,5», «4,37»;

в абзаце 5 цифры «86,87», «77,5» заменить соответственно цифрами «86,92», «77,6».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Элистинская панорама».

Глава города Элисты -

Мэр города Элисты,

Председатель Элистинского

городского Собрания 						       Э. Шогджиев

| Приложение к решению Элистинского городского Собрания от 24 ноября 2011 года № 6 Таблица 1 Модернизация, реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения по Инвестиционной программе «Развитие систем водоснабжения и водоотведения города Элисты на 2012-2015 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Сроки исполнения | Кол-во | Сумма финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | Бюджет г. Элисты | Внебюджетные источники | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | инвестиционная надбавка | тариф на подключение |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция скважин на Баяртинском и Верхне-Яшкульском водозаборах | шт. | 2012-2015 гг. | 8 | 20 360 | 20 360 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 2 | 5 090 | 5 090 | - | - | - |
| 2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 1 650 | 6 800 | 3 000 | 3 800 | 3 800 | - |
| 2.1. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей (внутриплощадочные сети 8-го микрорайона) | п.м. | 2012-2015 гг. | 750 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. | - | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 350 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 2.2. | Реконструкция ветхих водопроводных сетей по ул. Номинханова | п.м. | 2013 | 900 | 3 800 | - | 3 800 | 3 800 | - |
| 3. | Обеспечение резервным источником водоснабжения | - | 2012-2015 гг. | - | 8 200 | - | 8 200 | 7 200 | 1 000 |
| 3.1. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до перекрестка въезд Кирбазарный и улица Кирбазарная | п.м. | 2012 | 1040 | 2 400 | - | 2 000 | 2 000 | - |
|  |  |  | 2013 |  |  | - | 400 | 400 |  |
| 3.2. | Замена ветхого участка водопровода от обводного водопровода до ул. Профсоюзная, д. 23 | п.м. | 2015 | 502 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 3.3. | Изготовление ПСД на строительство стального резервуара емкостью 5 тыс. м3 на площадке РЧВ 10 тыс. м3 в Северной промзоне | ед. | 2015 | 1 | 5 000 | - | 5 000 | 4 000 | 1 000 |
| 4. | Реконструкция внутриплощадочных сетей насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора |  | 2012-2015 |  | 8 500 | - | 8 500 | 1 500 | 7 000 |
|  |  |  | 2012 |  | 2 000 | - | 2 000 | - | 2 000 |
|  |  |  | 2013 |  | 2 300 | - | 2 300 | 300 | 2 000 |
|  |  |  | 2014 |  | 3 200 | - | 3 200 | 1 200 | 2 000 |
|  |  |  | 2015 |  | 1 000 | - | 1 000 | - | 1 000 |
| 5. | Строительство вертикального резервуара емкостью 500 м3 на насосной станции Верхне-Яшкульского водозабора | ед. | 2014 | 1 | 3 500 | - | 3 500 | 3 500 | - |
|  | Итого по водоснабжению: |  |  |  | 47 360 | 23 360 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция ветхих канализационных сетей | п.м. | 2012-2015 гг. | 4 915 | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
| 1.1. | Реконструкция ветхого участка канализационных сетей от ул. 9-ая Северо - Западная - ул. Сарпинская -ул. Демьяновская до пер. Садовый Д-250-300 мм | п.м. | 2012-2015 гг. | 635 | 3 000 | 3 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2012 г. |  | - | - | - | - | - |
|  |  |  | 2013 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2014 г. | 200 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
|  |  |  | 2015 г. | 235 | 1 000 | 1 000 | - | - | - |
| 1.2. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от ул. Чкалова до ул. Пушкина) Д-300 мм | п.м. | 2015 | 520 | 3 100 | - | 3 100 | 3 100 | - |
| 1.3. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Губаревича ( от ул. Клыкова до ул. Ленина) Д-200 мм | п.м. | 2012 | 210 | 800 | - | 800 | 800 | - |
| 1.4. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Ленина (от ул. Губаревича до до жилого дома № 232 по ул. Ленина) Д-300 мм | п.м. | 2014 | 200 | 1 200 | - | 1 200 | 1 200 | - |
| 1.5. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Клыкова (от жилого дома № 17 до жилого дома № 15) Д-200 мм | п.м. | 2013 | 105 | 400 | - | 400 | 400 | - |
| 1.6. | Реконструкция ветхих канализационных сетей по ул. Горького (от ул. Чкалова до жилого дома № 74 по ул. Горького) Д-200 мм | п.м. | 2013 | 315 | 1 100 | - | 1 100 | 1 100 | - |
| 1.7. | Реконструкция канализационного коллектора от п. Северный до переулка Демьяновский | п.м. | 2012-2015 | 2930 | 17 400 | - | 17 400 | 9 400 | 8 000 |
|  |  |  | 2012 |  |  | - |  | - | 2 000 |
|  |  |  | 2013 |  |  | - |  | 3 300 | 2 000 |
|  |  |  | 2014 |  |  | - |  | 3 800 | 2 000 |
|  |  |  | 2015 |  |  | - |  | 2 300 | 2 000 |
|  | Итого по водоотведению: |  |  |  | 27 000 | 3 000 | 24 000 | 16 000 | 8 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 74 360 | 26 360 | 48 000 | 32 000 | 16 000 |
|  | 2012 г. |  |  |  | 11 890 | 5 090 | 6 800 | 2 800 | 4 000 |
|  | 2013 г. |  |  |  | 20 390 | 7 090 | 13 300 | 9 300 | 4 000 |
|  | 2014 г. |  |  |  | 20 790 | 7 090 | 13 700 | 9 700 | 4 000 |
|  | 2015 г. |  |  |  | 21 290 | 7 090 | 14 200 | 10 200 | 4 000 |